







                   Załącznik nr 1 do umowy

 Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania


Lp
Elementy i rodzaje robót
Koszt realizacji w tysiącach złotych z VAT
Termin zakończenia poszczególnych elementów lub rodzaju robót 

/miesiąc , rok/





ogółem
wykonane
do wykonania




1.
Roboty rozbiórkowe

-

Czerwiec 2010



2.
Krawężniki o i obrzeża 

-

Czerwiec 2010



3.
Poszerzenie 

-

Czerwiec 2010



4.
Chodniki i zjazdy

-

Lipiec  2010



5.
Nawierzchnia 

-

Sierpień 2010



6.
Roboty uzupełniające

-

Wrzesień 2010




















































































































































OGÓŁEM :

-
    
Wrzesień 2010





