Informacja o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

oraz o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć

[image: image1.jpg]



 Gminy Osięciny

za 2017 rok
Część opisowa do informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć 

                                                                  za 2017 rok
Uchwałą  Nr XVII/168/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 grudnia 2016 roku została uchwalona  Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osięciny na lata 2017 – 2021 ustalająca wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym: dochody i wydatki bieżące oraz dochody  i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.
W  trakcie całego 2017 roku  dokonano osiem zmian.

Zmiany dokonywane były następującymi uchwałami:

1. Uchwałą  Nr XIX/174/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 17 lutego 2017r.
2. Uchwałą  Nr XX/183/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 marca 2017r.

3. Uchwałą  Nr XXI/194/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 12 czerwca 2017r.

4. Uchwałą  Nr XXII/204/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 lipca 2017r.

5. Uchwałą  Nr XXIII/206/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 września 2017r.

6. Uchwałą  Nr XXIII/206/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 września 2017r.

7. Uchwałą  Nr XXIV/217/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 listopada 2017r.

8. Uchwałą  Nr XXV/232/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 grudnia 2017r.

Zmiany w  Wieloletniej Prognozy Finansowej związane były m.in. ze zmianą kwot dochodów, wydatków, wolnych środków wynikające ze zmian budżetu, zmiany kwot przeznaczonych przez Rade Gminy na inwestycje. Ponadto wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych oraz podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań.
W skład Wieloletniej Prognozy Finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe i bieżące oraz limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE. Prognoza kwoty długu zawiera elementy określone w art. 226 ust. 1 oraz 2 ustawy  o finansach publicznych. 
Dochodami majątkowymi uznano dochody z następujących paragrafów: 0760, 0770, 0870, 6207, 6280, 6290  sklasyfikowanych w paragrafach dochodów klasyfikacji budżetowej. 

W wydatkach wyszczególniono kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających       z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. 
Kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wg par. 4010, 4040, 4090, 4110, 4120, 4170 sklasyfikowanych w paragrafach wydatków klasyfikacji budżetowej. 
Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami. 
Realizacja przedsięwzięć 2017 roku :
· Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 649 i 164/3 położonych przy ul. Kilińskiego, Plac Wolności, Kościuszki w miej. Osięciny plan 61.000,00 zł., wykonanie 60.895,50 zł. Zapłacono za budowę sieci. Zadanie zrealizowano.  

· Budowa sieci wodociągowej na części ulicy Kilińskiego w miejscowości Osięciny  plan 17.000,00 zł., wykonanie 16.974,00 zł. Zapłacono za budowę sieci. Zadanie zrealizowano.  

· Wykonanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny plan 35.500,00 zł., wykonanie wynosi 35.500,00zł. Zapłacono za wykonanie dokumentacji. Zadanie zrealizowano.

· Zakup 3 aeratorów (mieszaczy wodno – powietrznych) do SUW w Osięcinach  plan 28.000,00 zł.,  wykonanie 27.306,00 zł. Aeratory zakupiono. Zadanie zrealizowano.

· Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we Włodzimierce plan 24.000,00 zł., wykonanie 23.614,22zł. Zapłacono za modernizację stacji (systemu napowietrzania). Zadanie zrealizowano. 

· Wykonanie węzła i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych przy ulicy Płowieckiej i Wojska polskiego w miejscowości Osięciny plan 12.600,00 zł., wykonanie 11.860,00 zł. Zapłacono za wykonanie przyłączy i węzła. Zadanie zrealizowano.

· Budowa chodników w miejscowości Osięciny plan 150.000,00 zł., wykonanie 138.255,70zł. Zapłacono za piasek, cement, olej napędowy, kostkę brukową, krawężniki (część ul. Kasprowicza, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Sportowej,                   a krawężnik na ul. Mickiewicza). Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej  nr 180332C  Osięciny – Żakowice dł. 1km FOGR  plan 192.000,00 zł., wykonanie 191.913,35 zł.  Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  

· Przebudowa drogi gminnej nr 1800305C Żakowice – Żakowice dł. 0,300km       (podwójny sprysk) plan 24.000,00 zł., wykonanie 23.465,35 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  

· Przebudowa drogi gminnej nr 180229C Żakowice – Borucinek dł. 0,890 km (podwójny sprysk) plan 75.400,00 zł., wykonanie 75.384,68 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  

· Przebudowa drogi gminnej nr 180313C  Borucin - Redecz Krukowy dł. 1 km (podwójny sprysk) plan 85.000,00 zł., wykonanie 84.482,84 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  

· Przebudowa drogi gminnej nr 180216C Sęczkowo – Wola Skarbkowa dł. 0,320km (podwójny sprysk)  plan 27.000,00 zł., wykonanie 26.265,71 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  

· Przebudowa drogi gminnej nr 180272C Pułkownikowo – Witoldowo dł 1,050 km (podwójny sprysk)  plan 87.000,00 zł., wykonanie 86.182,46 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  

· Przebudowa drogi gminnej nr 180213C Bilno – Pilichowo dł. 1,060km (pojedynczy sprysk) dł. 0,145km (podwójny sprysk)  plan 57.000,00 zł.,  wykonanie 56.459,23 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  
· Przebudowa drogi gminnej nr 180223 C Pilichowo – Latkowo dł. 1 km (pojedynczy sprysk) p dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  

· Przebudowa drogi gminnej nr 180271C Krotoszyn – Witoldowo dł. 0,600 km (podwójny sprysk) plan 48.000,00 zł., wykonanie 47.899,43 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  

· Przebudowa drogi gminnej nr 180277C Bartłomiejowice – Wola Skarbkowa dł. 0,130 km (podwójny sprysk) plan 12.000,00 zł., wykonanie 11.119,14 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  

· Przebudowa drogi gminnej nr 180275C Krotoszyn – Wola Skarbkowa dł. 0,135km (podwójny sprysk)  plan 12.000,00 zł., wykonanie 11.546,46 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  

· Przebudowa drogi gminnej nr 180221C Żakowice – Wola Skarbkowa dł. 0,150km (podwójny sprysk)  plan 22.000,00 zł., wykonanie  21.395,65 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  

· Przebudowa drogi gminnej nr 180278C Wola Skarbkowa – Bartłomiejowice dł. 0,370km (podwójny sprysk)  plan 25.000,00 zł., wykonanie 24.827,97 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  

· Przebudowa drogi gminnej nr 180301C Zielińsk – Zielińsk dł. 0,735km (podwójny sprysk) plan 56.000,00 zł., wykonanie 55.901,47 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  

· Przebudowa drogi gminnej nr 180309C Osłonki – Redecz Krukowy  dł. 0,300 km (podwójny sprysk)  plan 37.000,00 zł., 36.254,65 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  

· Przebudowa drogi gminnej nr 180231C Żakowice – Osłonki dł. 0,960km (pojedynczy sprysk)  plan 29.000,00 zł., wykonanie 28.929,02 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  

· Przebudowa drogi gminnej nr 180222C Zagajewice – Konary dł. 0,850 km (pojedynczy sprysk) plan 25.000,00 zł., wykonanie 24.631,16 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  

· Przebudowa drogi gminnej nr 180217C Bartłomiejowice – Witoldowo  dł. 0,550 km (podwójny sprysk) plan 43.000,00 zł.,  wykonanie 42.112,97 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  
· Przebudowa drogi gminnej nr 180327C Bełszewo – Bełszewo dł. 0,315 km (pojedynczy sprysk)  plan 8.000,00 zł., wykonania 7.076,49 zł.  Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  

· Droga dojazdowa w miej. Bełszewo odcinek I-I dł. 0,180km (podwójny sprysk)   plan 13.000,00zł., wykonanie 12.595,90 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  

· Droga dojazdowa w miej. Bełszewo odcinek II-II dł. 0,040 km (podwójny sprysk)  plan 3.000,00 zł., wykonanie 2.798,87  zł.  Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  

· Przebudowa drogi gminnej nr 18302C Osięciny – Jarantowice dł. 0,080km 
          (podwójny sprysk)  plan 9.200,00 zł., wykonanie 9.160,35 zł. Zapłacono za   

          opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru 

          inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  

· Przebudowa drogi gminnej nr 180356C ul. Płowiecka w miejscowości  Osięciny dł. 0,330km  plan 94.000,00 zł., wykonanie 93.550,14 zł.  Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  

· Przebudowa drogi gminnej nr 180344C ul. Konopnickiej w miejscowości Osięciny dł. 0,095km- I odcinek plan 61.000,00 zł., wykonanie 60.520,89 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  

· Przebudowa drogi gminnej nr 180354C ul. Orzeszkowej w miejscowości Osięciny dł. 0,205km plan 83.300,00 zł.,  wykonanie 82.597,28 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  

· Przebudowa drogi gminnej nr 180343C ul. Kasprowicza w miejscowości Osięciny dł. 0,125km  plan 48.000,00zł., wykonanie 47.823,44 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  

· Przebudowa drogi gminnej nr 180213C Bilno – Pilichowo dł. 1.000 km (pojedynczy sprysk) plan 23.000,00 zł., wykonanie 22.975,79 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  

· Wykonanie dokumentacji technicznej – budowa chodnika i miejsc postojowych        w miejscowości Kościelna Wieś oraz w miejscowości Osięciny plan 26.000,00 zł., wykonanie 25.830,00 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  

· Droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków w Osięcinach dł. 0,490km działka nr 813 plan 43.000,00 zł., wykonanie 42.606,24 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  
· Przebudowa drogi gminnej nr 180313C Borucin – Redecz Krukowy dł. 0,300km (podwójny sprysk) plan 23.000,00 zł., wykonanie 22.420,44,00 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  
· Przebudowa drogi gminnej nr 180350C ul. Leśna w miejscowości Osieciny dł 0,160km plan  85.000,00 zł., wykonanie 84.534,81,00 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  
· Przebudowa drogi gminnej nr 180360C ul. Sportowa w miejscowości Osięciny dł. 0,080km plan 36.000,00 zł., wykonanie 34.582,07,00 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  
· Przebudowa drogi gminnej nr 180344C ul. Konopnickiej w miejscowości Osięciny dł. 0,070km II odcinek plan 28.000,00 zł., wykonanie 27.291,10 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  
· Przebudowa drogi gminnej nr 180288C Włodzimierka – Pułkownikowo dł. 0,600km (pojedynczy sprysk) plan 15.000,00 zł., wykonanie 14.441,92 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  
· Przebudowa drogi gminnej nr 180316C Borucin – Borucin oraz drogi gminnej nr 180239C Borucin – Borucin o dł. 1 km (pojedynczy sprysk) plan 31.000,00 zł., wykonanie 30.634,38 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  
· Przebudowa drogi gminnej nr 180271C Krotoszyn – Witoldowo o dł. 1 km (pojedynczy sprysk) plan 26.300,00 zł., wykonanie 26.258,04 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  
· Przebudowa drogi gminnej nr 180213C Bilno – Pilichowo o dł. 0,900 km (pojedynczy sprysk) plan 27.000,00 zł., wykonanie 26.258,04 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  
· Przebudowa drogi dojazdowej do pawilonu na działce Nr 154/5 o dł. 0,035 km           w miejscowości Osięciny plan 10.000,00 zł., wykonanie 9.216,39 zł.  Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  
· Zakup zamiatarki ulicznej plan 37.000,00zł., wykonanie 36.900,00zł. Zamiatarkę zakupiono. Zadanie zrealizowano.  
· Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalno-użytkowym w miejscowości Zagajewice  plan 28.000,00zł., wykonanie 27.550,23 zł. Zapłacono za wybudowanie oczyszczalni. Zadanie zrealizowano.  
· Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym                                      w miejscowości Osięciny-Skrzyżowanie plan 54.000,00zł., wykonanie 53.846,07 zł. Zakupu dokonano. Zadanie zrealizowano.  

· Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego wewnątrz i na zewnątrz budynku Urzędu Gminy w Osięcinach plan 8.000,00 zł., wykonanie 7.982,70 zł. Zapłacono za wykonanie monitoringu. Zadanie zrealizowano.
· Zakup samochodu strażackiego dla OSP Latkowo plan 43.000,00zł., wykonanie 43.000,00zł.  Samochód zakupiono. Zadanie zrealizowano.  

· Utwardzenie placu o pow. 658 m2  podwójnym spryskiem przy remizie OSP         w Woli Skarbkowej plan 4.800,00 zł., wykonanie 4.799,39 zł. Zapłacono za utwardzenie placu. Zadanie zrealizowano.  

· Utwardzenie placu o pow. 140 m2  pojedynczym spryskiem przy remizie OSP              w Osięcinach plan 3.000,00 zł., wykonanie 2.989,39 zł. Zapłacono za utwardzenie placu. Zadanie zrealizowano.  

· Budowa placu manewrowego w wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach plan  237.000,00zł.,  wykonanie 236.639,52 zł. Zapłacono za budowę placu. Zadanie zrealizowano.  

· Modernizacja kotłowni w obiekcie Szkoły Podstawowej w Osięcinach plan 116.000 zł., wykonanie 115.434,05 zł. Zapłacono za materiały hydrauliczne oraz za wykonanie usługi (modernizację kotłowni). Zadanie zrealizowano.  

· Wykonanie nawierzchni placu z kostki brukowej wraz z unormowaniem odpływu wód powierzchniowych przed szkołą podstawową w Osięcinach plan 60.000,00 zł., wykonanie 59.788,87 zł. Zapłacono za podsypkę piaskowo-cementową, kostkę brukową oraz za wykonanie nawierzchni. Zadanie zrealizowano.  

· Wykonanie projektów technicznych i dokumentacji przeciwpożarowej Przedszkola Komunalnego w Osięcinach plan 10.100,00 zł., wykonanie      10.098,30 zł. Zapłacono za wykonanie projektu. Zadanie zrealizowano.  

· Wykonanie  konstrukcji stalowej i kosza w studni przepompowni ścieków            w Osięcinach plan 16.000,00 zł., wykonanie 15.400,00 zł. Zapłacono za wykonanie konstrukcji stalowej oraz kosza. Zadanie zrealizowano.  

· Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej                      w miejscowości Osięciny w ulicach : Malinowa, Jarmarczna, Olchowa  plan  13.000,00 zł., wykonanie 11.344,46 zł. Zapłacono za wykonanie dokumentacji. Zadanie zrealizowano.  

· Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych  plan 572.000,00 zł., wykonanie 571.268,22zł.  Zapłacono za przebudowę oczyszczalni. Zadanie zrealizowano.  

· Wykonanie i montaż bramy skrzydłowej ze słupami oraz wykonanie części ogrodzenia przy przepompowni i oczyszczalni ścieków w miejscowości Osięciny plan 17.300,00 zł., wykonanie 16.499,95 zł. Zapłacono za wykonanie bramy                i ogrodzenia oraz montaż. Zadanie zrealizowano.  

· Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Żeromskiego, Skarbka, Narutowicza, Olchowa, Jarmarczna, Malinowa, Włocławska oraz            w miejscowości Jarantowice plan 154.000,00 zł., wykonanie  153.349,24 zł. Zapłacono za wykonanie oświetlenia ulicznego oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Ponadto uiszczono opłatę za przyłączenie do sieci i za mapę. Zadanie zrealizowano.  

· Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego a terenie Gminy Osięciny  plan 87.000,00 zł., wykonanie 460,86 zł. Uiszczono opłatę za przyłącza energetyczne. Zgodnie z podpisaną umową z Energą Oświetlenie na wykonanie punktów świetlnych przewidywany termin wykonania zadania to 15 grudnia 2017r. Zadanie nie zrealizowano  z przyczyn niezależnych od gminy oraz wykonawcy. Wydłużenie czasu wykonywania prac związany jest z opóźnieniami utrudniającymi ich realizację np: prowadzenia negocjacji z odpowiednimi organami, jednostkami organizacyjnymi          i innymi osobami trzecimi, osobami fizycznymi.  

· Zakup kabiny WC na rynek w miejscowości Osięciny plan 50.000,00 zł., wykonanie 46.740,00zł. Kabinę zakupiono. Zadanie zrealizowano.  

· Wykonanie dokumentacji na budowę budynku Świetlicy Wiejskiej                        w miejscowości Jarantowice plan 3.000,00 zł., wykonanie 2.214,00 zł. Zapłacono za rozgraniczenie  i podział działki pod budowę świetlicy w miejscowości Jarantowice .
· Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś plan 77.000,00 zł., wykonanie 76.816,13 zł. Zapłacono za wykonanie instalacji elektrycznej oraz za prace budowlano – remontowe. Zadanie zrealizowano.  

· Rewitalizacja zbiornika wodnego i  budowa Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice plan 18.000,00 zł., wykonanie 17.460,85 zł. Zapłacono za agrowłókninę, drewnochron do malowania ławek, piasek, słupki, linie, siatkę do piłki plażowej oraz za usługę koparki i spycharki. Zadanie zrealizowano.  

· Modernizacja kontenera w ramach budowy Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice   plan 12.000,00 zł., wykonanie     11.531,16 zł. Zapłacono za deski, łaty, stal żebrowaną, gotowy beton oraz za usługę dźwiga (przestawienie kontenera na płytę betonową). Zadanie zrealizowano.  

· Budowa studni głębinowej na Stadionie Sportowym w miejscowości Osięciny  plan 20.000,00 zł., wykonanie 19.455,80 zł. Zapłacono za wykonanie wykopu, montaż i zasilanie pomp. Zadanie zrealizowano.  

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie
w  latach 2017 – 2022
Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Przedsięwzięcia wieloletnie przedstawiają się następująco:
Bieżące:

Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – celem  projektu  jest wdrażanie strategii informatyzacji, aby wyrównać  szanse mieszkańców w dostępie do Internetu, a co za tym idzie powszechności kontaktów         z urzędami, szkołami, szpitalami.
Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Łączne nakłady finansowe: 22.195,00 zł. Limit zobowiązań: 21.265,00 zł.   Okres realizacji:   2016 - 2020 rok.  
Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osięciny na lata 2016 - 2023 – celem  projektu   jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy Osięciny poprzez rozbudowę infrastruktury, promocję zdrowego życia, tworzenie sprawnego systemu opieki społecznej, likwidację patologii społecznej, poprawę monitoringu.

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Łączne nakłady finansowe: 42.959,00 zł. Limit zobowiązań: 42.959,00 zł.   Okres realizacji:   2016- 2017 rok.  
Inwestycyjne:
Nazwa przedsięwzięcia: Budowa chodników w miejscowości Osięciny - celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach poprzez położenie nowej nawierzchni z kostki brukowej oraz ustawienie krawężników. 

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Łączne nakłady finansowe: 2.067.000,00 zł. Limit zobowiązań: 1.300.000,00 zł.               Okres realizacji: 2011 - 2022 rok.  

Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa dróg gminnych  - poprawa stanu dróg gminnych        - celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego dróg gminnych, usprawnienie komunikacji, zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Łączne nakłady finansowe: 19.771.540,69 zł. Limit zobowiązań: 10.207.256,00 zł.            Okres realizacji: 2012 - 2022 rok.

Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice - celem przedsięwzięcia  jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Osięciny, podniesienie walorów turystycznych oraz infrastruktury technicznej,  co wiąże się również   z poprawą kondycji zdrowotnej mieszkańców. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny. Łączne nakłady finansowe: 594.099,29 zł. Limit zobowiązań: 100.000,00 zł. Okres realizacji:       2011 - 2021 rok. 

Nazwa przedsięwzięcia:  Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym       w miejscowości Osięciny  - celem przedsięwzięcia jest zakup   i przystosowanie budynku na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Łączne nakłady finansowe: 213.983,09 zł. Limit zobowiązań :108.000,00 zł.                   Okres realizacji: 2015 – 2018 rok.

Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Osięcinach, Kościelnej Wsi  i Pocierzynie - celem przedsięwzięcia jest ograniczenie zużycia energii           i  kosztów użytkowania budynków szkolnych.

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Łączne nakłady finansowe: 2.055.000,00 zł. Limit zobowiązań: 2.000.000,00 zł.        

Okres realizacji:  2016 - 2019 rok.  

Nazwa przedsięwzięcia: Wykonanie dokumentacji i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny - celem przedsięwzięcia jest budowa  ekologicznych, bezpiecznych, wygodnych i tanich w eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Łączne nakłady finansowe: 1.301.500,00 zł. Limit zobowiązań: 1.301.500,00 zł. 

Okres realizacji: 2017 - 2018 rok.  

Nazwa przedsięwzięcia: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osięciny – celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców korzystających z dróg.

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Łączne nakłady finansowe: 336.000,00 zł. Limit zobowiązań: 336.000,00 zł.  Okres realizacji: 2017 - 2018 rok.

Nazwa przedsięwzięcia: Budowa  skateparku  przy Szkole Podstawowej w miejscowości Osięciny - celem przedsięwzięcia jest stworzenie miejsca do uprawiania sportu szczególnie dla ludzi młodych, gdyż pasjonatów tego sportu przybywa.

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Łączne nakłady finansowe: 259.000,00 zł. Limit zobowiązań: 259.000,00 zł.        

Okres realizacji: 2017 - 2018 rok.

  Przyjęty plan dochodów i wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:
	Lata
	Dochody
	Wydatki

	2014
	24.299.131,98
	24.050.848,74

	2015
	24.459.163,26
	23.606.968,51

	2016
	29.614.957,19
	28.845.024,74

	2017
	31.446.160,26
	33.276.899,26

	2018
	29.271.399,00
	29.237.422,00

	2019
	29.271.399,00
	29.168.399,00

	2020
	29.271.399,00
	29.171.399,00

	2021
	29.271.399,00
	29.171.399,00

	2022
	29.271.399,00
	29.161.381,00


Pożyczki i kredyty zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia oraz spłaty:

- pożyczki zaciągnięte w 2014 roku                                      – 420.390,00 zł., 

  w tym: na wyprzedzające finansowanie  308.413,00 zł.

- pożyczki zaciągnięte w 2015 roku                                      – 281.844,00 zł.,  

   w tym: na wyprzedzające finansowanie  262.299,00 zł.

- pożyczki zaciągnięte w 2016 roku                                                  - 0,00 zł.

- pożyczki zaciągnięte w 2017 roku                                       – 410.018,00 zł.

                                             Plan                                             Wykonanie
Spłaty rat:   w   2014  -    728.157,00 zł.                                728.156,41 zł.

                          2015  -    676.152,00 zł.                                676.152,00 zł.

                          2016  -    109.970,38 zł.                                109.970,38 zł.
                          2017  -      34.000,00 zł.                                  34.000,00 zł.
                          2018  -      33.977,00 zł.                                          -

                          2019  -    103.000,00 zł.                                          -

                          2020  -    100.000,00 zł.                                          -

                          2021  -    100.000,00 zł.                                          -

                          2022  -    110.018,00 zł.                                          -                        

Spłaty odsetek: w  2014 - 19.590,84 zł.                                19.590,84 zł.

                              2015  - 20.000,00 zł.                                12.719,04 zł.

                              2016  - 10.000,00 zł.                                  6.134,84 zł. 

                              2017  -   5.000,00 zł.                                   4.916,05 zł.    

                              2018  - 10.000,00 zł.                                          - 

                              2019  -   9.000,00 zł.                                          -

                              2020  -    8.000,00 zł.                                         -   
                              2021  -    7.000,00 zł.                                         -
                              2022  -    6.000,00 zł.                                         -

      
Prognoza planowanego wyniku budżetu w latach 2017 – 2022 uległa zmianie 
w wyniku wprowadzonych zmian kwot przychodów i rozchodów oraz dokonanej aktualizacji prognozowanych dochodów i wydatków  w  kolejnych latach.

          Wskaźnik  planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów,  bez uwzględnienia zobowiązań  związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok jest spełniony i przedstawia się następująco:  w 2017 roku  
– 0,12 %, w  2018 roku – 0,15 % , w 2019 roku  0,38 %, w 2020 roku  - 0,37%, w 2021 roku – 0,37 % oraz w 2022 roku – 0,40% . Z powyższych danych wynika, że najwyższy wskaźnik spłaty jest w 2022 roku.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok przedstawia się następująco: w 2017 roku  – 0,12 %,                 w  2018 roku – 0,15 % , w 2019 roku  0,38 %, w 2020 roku  - 0,37%, w 2021 roku – 0,37 % oraz w 2022 roku – 0,40% . Z powyższych danych wynika, że najwyższy wskaźnik spłaty jest w 2022 roku.

Najwyższy wskaźnik  zadłużenia do dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla danego roku przedstawia się następująco: w 2017 roku  -  5,25 % , w 2018 roku  – 9,35 %, w  2019 roku – 9,70 % , w 2020 roku – 9,70 %, w 2021 roku – 9,45 % oraz            w 2022 roku – 9,26% . Z powyższych danych wynika, że najwyższy wskaźnik zadłużenia jest w 2019 roku  i 2020 roku.
  Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną            z 3 poprzednich lat) przedstawia się następująco: w 2017 roku  - 9,10 % , w 2018 roku  
– 8,08 % , w  2019 roku – 7,82 %,  w 2020 roku – 8,10 %, w 2021 roku 9,58 % oraz w 2022 roku – 9,62 %.  Z powyższych danych wynika, że najwyższy wskaźnik spłaty jest w 2022 roku.
Na lata 2017 – 2022 w planie WPF zostały zabezpieczone  środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz spłatę rat pożyczek w ramach planowanej nadwyżki budżetowej. Zadłużenie Gminy Osięciny na dzień 30 czerwca 2017r. wynosi  53.977,00 zł.,
co stanowi w relacji do planowanych dochodów  0,32 %. Kwota długu jest zgodna                  z harmonogramem ustalonym na podstawie umów z WFOŚi GW w Toruniu.

W latach 2017 – 2022 zostaje spełniony wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy 
o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa w części dotyczącej prognozy kwoty długu spełnia wymogi art. 242-244 ustawy o finansach publicznych na 2017 rok i lata następne. 
Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Osięciny w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Osięciny za            I półrocze 2016 roku  nie budzi zastrzeżeń co do realności zaplanowanego budżetu.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzono 
w oparciu o ustawę  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870  z późn. zm.).

