Część opisowa do informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć 

                                                             za 2016 rok
Uchwałą  Nr XI/100/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 grudnia 2015 roku została uchwalona  Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osięciny na lata 2016 – 2020 ustalająca wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym: dochody i wydatki bieżące oraz dochody  i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.
W  trakcie  całego 2016 roku  dokonano siedem zmian.

Zmiany dokonywane były następującymi uchwałami:

1. Uchwałą  Nr XII/105/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 marca 2016r.
2. Zarządzeniu   Nr 163/2016 Wójta Gminy Osięciny z dnia 29 marca 2016r.

3. Uchwałą  Nr XIII/122/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 kwietnia 2016r.

4. Uchwałą  Nr XIV/132/2016  Rady Gminy Osięciny z dnia 16 czerwca 2016r.

5. Uchwałą  Nr XV/140/2016  Rady Gminy Osięciny z dnia 15 września 2016r.

6. Uchwałą  Nr XVI/146/2016  Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2016r.

7. Uchwałą  Nr XVIII/146/2016  Rady Gminy Osięciny z dnia 29 grudnia 2016r.

Zmiany w  Wieloletniej Prognozy Finansowej związane były m.in. ze zmianą kwot dochodów, wydatków, wolnych środków wynikające ze zmian budżetu, zmiany kwot przeznaczonych przez Rade Gminy na inwestycje. Ponadto wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych oraz podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań.
W skład Wieloletniej Prognozy Finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe i bieżące oraz limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE. Prognoza kwoty długu zawiera elementy określone w art. 226 ust. 1 oraz 2 ustawy  o finansach publicznych. 
Dochodami majątkowymi uznano dochody z następujących paragrafów: 0760, 0770, 0870, 6207, 6280, 6297  sklasyfikowanych w paragrafach dochodów klasyfikacji budżetowej. 

W wydatkach wyszczególniono kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających       z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. 
Kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wg par. 4010, 4040, 4090, 4110, 4120, 4170 sklasyfikowanych w paragrafach wydatków klasyfikacji budżetowej. 
Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami. 
Realizacja przedsięwzięć w  2016 roku :
· Modernizacja sieci wodociągowej w miej. Osięciny ul. Kilińskiego i Plac Wolności plan 44.000,00 zł., wykonanie 35.673,69zł. Zapłacono za modernizację sieci. Zadanie zrealizowano.

· Zakup agregatu prądotwórczego 60 KW do Stacji Uzdatniania Wody                              w Osięcinach plan 50.000,00 zł., wykonanie 49.692,00zł. Agregat zakupiono. Zadanie zrealizowano.

· Zakup sprężarki do hydroforni  w Osięcinach  plan 15.000,00 zł., wykonanie  14.784,60 zł. Sprężarkę zakupiono. Zadanie zrealizowano. 

· Zakup  pompy głębinowej do studni nr 3 w Osięcinach plan 10.000,00 zł., wykonanie 9.630,90 zł. Pompę głębinową zakupiono. Zadanie zrealizowano. 

· Zakup rur nierdzewnych do studni SUW w Osięcinach plan 15.000,00 zł., wykonanie 5.660,00 zł. Rury zakupiono. Zadanie zrealizowano. 

· Zakup rur nierdzewnych do studni SUW we Włodzimierce plan 15.000,00 zł., wykonanie 12.776,00 zł. Rury zakupiono. Zadanie zrealizowano. 

· Zakup 2 aeratorów (mieszaczy wodno – powietrznych) do SUW w Osięcinach  plan 40.000,00 zł., wykonania finansowego nie ma. Dostawca nie wywiązał się           z umowy i nie dostarczył aeratorów do dnia 31 grudnia 2016r. W związku                   z powyższym  nie  dokonano zapłaty.

· Zakup 2 aeratorów (mieszaczy wodno – powietrznych) do SUW we Włodzimierce  plan 30.000,00 zł., wykonanie 30.000,00 zł.  Aeratory zakupiono. Zadanie zrealizowano.

· Zakup rur nierdzewnych kwasoodpornych do studni nr 3 we Włodzimierce plan 3.800,00 zł., wykonanie 3.069,60 zł. Rury zakupiono. Zadanie zrealizowano. 

· Wykonanie monitoringu na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osieciny, Włodzimierka plan 12.300,00 zł., wykonanie 12.300,00 zł. Zadanie zrealizowano. 

· Budowa chodników w miejscowości Osięciny plan 150.000,00 zł., wykonanie 149.605,90 zł. zapłacono za cement, piasek, olej napędowy, kostkę brukową, krawężniki oraz naliczono i wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom za układanie kostki. Zadanie zrealizowane.
· Przebudowa drogi gminnej  nr 180205C  Nagórki – Krotoszyn  dł. 1 km (asfalt) plan 131.400,00 zł., wykonanie 131.344,52 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego Zadanie zrealizowane. 

· Przebudowa drogi gminnej nr 180227C Osięciny – Karolin  dł. 1,300 km (pojedyńczy  sprysk) plan 27.500,00 zł., wykonanie 27.181,94 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180291C Pilichowo – Bodzanówek  dł. 0,810 km

          (podwójny sprysk) plan 51.000,00 zł., wykonanie 50.451,26 zł. Zapłacono za
          opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru 
          inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180260C Szalonki – Pilichowo dł. 0,375 km (podwójny sprysk) plan 31.500,00 zł., wykonanie 31.233,12 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano. 

· Przebudowa drogi gminnej nr 180315C Borucin – Borucin dł. 1,060 km (podwójny sprysk) plan 72.500,00 zł., wykonanie 72.288,85 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180230C Lekarzewice – Osłonki dł. 1,430 km (pojedynczy sprysk) plan 38.000,00 zł., wykonanie 37.669,50 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180310C Osłonki – Osłonki dł. 0,200 km (podwójny sprysk) plan 15.000,00 zł.,  wykonanie 14.454,32 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.   

· Przebudowa drogi gminnej nr 180230C Lekarzewice - Osłonki dł. 0,280 km  (podwójny sprysk) plan 21.000,00 zł., wykonanie 20.525,68 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180289C Kościelna Wieś – Kościelna Wieś dł. 0,290 km (podwójny sprysk) plan 20.000,00 zł., wykonanie 19.692,10 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.  

· Przebudowa drogi gminnej nr 180300C  Zielińsk – Bełszewo dł. 0,290 km (podwójny sprysk) plan 19.000,00 zł., wykonanie 18.997,93 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180299C Bełszewo – Bełszewo dł. 0,500 km (pojedynczy sprysk) plan 11.000,00 zł., wykonanie 10.513,89 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180300C  Zielińsk  - Bełszewo dł. 0,650 km (pojedynczy  sprysk) plan 11.500,00 zł., wykonanie 11.155,09 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180220C Bełszewo – Zielińsk  dł. 0,460 km (pojedyńczy sprysk) plan 10.000,00 zł., wykonanie 9.427,72 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180286C Pułkownikowo – Bartłomiejowice dł. 0,090 km (podwójny sprysk) plan 6.500,00 zł., wykonanie  6.214,57zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180285C Osięciny – Pułkownikowo dł. 0,700 km (pojedynczy sprysk) plan 18.000,00 zł., wykonanie 17.875,90 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180203C Pocierzyn - Ruszki  dł. 0,420 km (podwójny sprysk) plan 30.500,00 zł., wykonanie 29.968,60 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180208C Nagórki - Bodzanówek dł. 0,600 km (podwójny sprysk) plan 41.500,00 zł., wykonanie  41.208,61 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano. 

· Przebudowa drogi gminnej nr 180294C  Bodzanówek - Leonowo dł. 0,190 km (podwójny sprysk) plan 13.000,00 zł., wykonanie 12.681,58 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano. 

· Przebudowa drogi gminnej nr 180228C Osięciny  – Borucin  dł. 1,000 km (pojedyńczy sprysk)  plan 20.300,00 zł., wykonanie 20.263,02 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180232C Miechowice – Osłonki dł. 1,000 km (pojedynczy sprysk) plan 20.300,00 zł., wykonanie 20.263,02 zł.   Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa skrzyżowani ulic Żeromskiego, Konopnickiej oraz skrzyżowania ulic Żeromskiego i Sportowej w miejscowości Osięciny  plan 62.000,00 zł., wykonanie 61.349,74 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.
· Przebudowa drogi gminnej nr 180363C Osięciny ul. Żeromskiego dł. 0,439 km plan 201.000,00 zł., wykonanie 200.728,40zł.  Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180207C Krotoszyn - Miechowice dł. 1,000 km (pojedyńczy sprysk) plan 20.300,00 zł., wykonanie  20.263,02 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.
· Przebudowa dróg gminnej nr 180205C Nagórki – Krotoszyn  dł. 0,350 km  plan 45.300,00 zł., wykonanie  45.245,38 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180215C Witoldowo-Bełszewo dł. 2,000 km  plan 41.000,00 zł., wykonanie 40.526,04 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180357C ul. Sienkiewicza w miejscowości Osięciny plan 9.000,00 zł., wykonanie 8.509,84 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180334C Lekarzewice- Konary dł. 0,230 km plan  26.000,00 zł., wykonanie 25.813,15 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Osięciny, Zblęg  plan 210.000,00 zł., wykonania  207.988,60 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano. 

· Wykonanie dokumentacji technicznej – budowa chodnika i miejsc postojowych           w miejscowości Kościelna Wieś plan 6.000,00 zł., wykonanie 5.817,90zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej. Zadanie zrealizowano.

· Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu (plac po starej szkole)     w miejscowości Osięciny plan 12.100,00 zł.,  wykonanie 12.100,00 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Zadanie zrealizowano.

· Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym                                      w miejscowości Osięciny-Skrzyżowanie plan 53.000,00 zł., wykonanie  51.977,82 zł.  Zakupu dokonano. Zadanie zrealizowano.

· Zakup nieruchomości w miejscowości Jarantowice (grunt pod przepompownią) plan 7.000,00 zł., wykonanie 6.975,86 zł. Grunt zakupiono. Zadanie zrealizowano.

· Zakup samochodu Ford Custom dla Urzędu Gminy w Osięcinach plan 
116.000,00 zł., wykonanie 115.700,00 zł. Samochód zakupiono.  Zadanie zrealizowano. 

· Wykonanie projektu na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej wraz z przebudową istniejącej kotłowni w miej. Osięciny, Kościelna Wieś, Pocierzyn plan 57.100,00 zł., wykonanie 54.735,00 zł.  Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Zadanie zrealizowano.

· Wykonanie dokumentacji i budowa kolektora kanalizacji sanitarnej                      w ul. Kasprowicza i Mickiewicza w miejscowości Osięciny plan 39.500,00 zł., wykonanie 39.176,03 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Zadanie zrealizowano.

· Wykonanie dokumentacji i budowa kolektora kanalizacji sanitarnej i deszczowej       w ul.Wyszyńskiego i Orzeszkowej w miejscowości Osięciny plan 85.500,00 zł., wykonanie 84.575,24 zł.  Zapłacono za opracowanie dokumentacji i wykonanie kolektora kanalizacji. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa oczyszczalni ścieków w miej. Osięciny w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych  plan 30.000,00 zł., wykonanie 30.000,00zł. Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej, projektów budowlanych, kosztorysów inwestorskich, przedmiotów robót. Zadanie zrealizowano. 

· Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie plan 200,00 zł., wykonanie 

          184,50 zł.  Zapłacono za analizę próbek wód.  Zadanie zrealizowano.  
· Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny ul. Żeromskiego, Skarbka, Narutowicza, Olchowa, Jarmarczna, Malinowa, Włocławska oraz w miejscowości Jarantowice  plan 30.000,00 zł.,  wykonanie 12.104,20 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Zadanie zrealizowano.

· Zakup kabiny WC na rynek w miejscowości Osięciny plan 70.000,00 zł., wykonanie 1.115,01zł. Zakupiono żwir i kręgi żelbetowe. Dostawca kabiny WC dostarczył wyrób uszkodzony nie nadający się do montażu. Z wyjaśnień dostawcy wynika, że uszkodzenie powstało podczas transportu. Firma dostawcza zleciła naprawę uszkodzenia, co spowodowało opóźnienie  realizacji zadania. W związku       z powyższym nie dokonano zapłaty.

· Zakup rozdrabniacza do gałęzi (rębaka) plan 30.300,00 zł., wykonanie 30.258,00 zł. Rozdrabniacz do gałęzi zakupiono. Zadanie zrealizowano. 
· Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice plan 26.100,00 zł., wykonanie         26.099,29 zł. Zapłacono za rewitalizację zbiornika wodnego oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

· Wykonanie budynku socjalnego - gminnego centrum rekreacji publicznej                      w miejscowości Bartłomiejowice plan 25.200,00 zł., wykonanie 25.190,00 zł. Zapłacono za wykonanie budynku socjalnego oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

· Wykonanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego do nawadniania upraw zielonych w miejscowości Osięciny (Stadion sportowy) plan 19.200,00zł., wykonanie 19.115,00 zł. Zapłacono za wykonanie projektu. Zadanie realizowano. 
Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie
w  latach 2016 – 2020
Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Przedsięwzięcia wieloletnie przedstawiają się następująco:
Bieżące:

Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – celem  projektu   jest wdrażanie strategii informatyzacji, aby wyrównać  szanse mieszkańców w dostępie do Internetu, a co za tym idzie powszechności kontaktów         z urzędami, szkołami, szpitalami.
Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Łączne nakłady finansowe: 26.090,00 zł. Limit zobowiązań: 26.090,00 zł.   Okres realizacji:   2016 - 2020 rok.  

Przygotowanie  Lokalnego  Programu Rewitalizacji dla Gminy Osięciny na lata 2016         - 2023 – celem  projektu   jest  poprawa warunków życia mieszkańców gminy Osięciny poprzez rozbudowę infrastruktury, promocję zdrowego życia, tworzenie sprawnego systemu opieki społecznej, likwidację patologii społecznej, poprawę monitoringu.
Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Łączne nakłady finansowe: 41.959,00 zł. Limit zobowiązań: 41.959,00 zł.   Okres realizacji:   2016 - 2017 rok.  
Inwestycyjne:
Nazwa przedsięwzięcia: Budowa chodników w miejscowości Osięciny - celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach poprzez położenie nowej nawierzchni z kostki brukowej oraz ustawienie krawężników. 

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Łączne nakłady finansowe: 1.367.000,00 zł. Limit zobowiązań: 750.000,00 zł.               Okres realizacji: 2011 - 2020 rok.  

Nazwa przedsięwzięcia: Budowa studni głębinowej do nawadniania stadionu sportowego  w miejscowości Osięciny – celem  przedsięwzięcia  jest zabezpieczenie dostępu do wody, poprawa warunków wodnych terenu, nawadnianie murawy stadionu.
Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Łączne nakłady finansowe: 79.200,00 zł. Limit zobowiązań: 79.200,00 zł.                               Okres realizacji: 2016 - 2017 rok.

Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa dróg gminnych - poprawa stanu dróg gminnych         - celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego dróg gminnych, usprawnienie komunikacji, zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Łączne nakłady finansowe: 12.965.220,00 zł. Limit zobowiązań: 4.420.100,00 zł.            Okres realizacji:2012 - 2020 rok.

Nazwa przedsięwzięcia: Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie - celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego i dostosowanie się do wymogów stawianych w dyrektywach unijnych w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny. Łączne nakłady finansowe: 585.474,00 zł. Limit zobowiązań:  200,00 zł.   Okres realizacji: 2010-2016 rok.

Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice - celem przedsięwzięcia  jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Osięciny, podniesienie walorów turystycznych oraz infrastruktury technicznej,  co wiąże się również   z poprawą kondycji zdrowotnej mieszkańców. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny. Łączne nakłady finansowe: 554.300,00 zł. Limit zobowiązań: 131.300,00 zł. Okres realizacji:       2011 - 2020 rok. 

Nazwa przedsięwzięcia: Wykonanie automatycznej kraty schodkowej do pierwszego oczyszczania ścieków i budowa  sitopiaskownika  na  oczyszczalni ścieków  w miejscowości Osięciny - celem przedsięwzięcia jest wykonanie urządzenia do separacji zanieczyszczeń stałych (skratek) oraz odwadniania piasku   z przepływających ścieków na oczyszczalni ścieków w Osięcinach.  Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Łączne nakłady finansowe: 380.000,00 zł. Limit zobowiązań: 380.000,00 zł.                   Okres realizacji: 2016 - 2017 rok.

Nazwa przedsięwzięcia: Zakup kabiny WC na rynek w miejscowości Osięciny  - celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie możliwości zaspokojenia potrzeb fizjologicznych mieszkańców gminy, osób przyjezdnych przebywających tymczasowo w miejscowości Osięciny. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny. Łączne nakłady finansowe: 73.703,00 zł.  Limit zobowiązań: 70.000,00 zł. Okres realizacji: 2013 - 2016 rok.  

Nazwa przedsięwzięcia:  Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym       w miejscowości Osięciny - celem przedsięwzięcia jest zakup   i przystosowanie budynku na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Łączne nakłady finansowe: 214.000,00 zł. Limit zobowiązań :159.000,00 zł.                   Okres realizacji: 2015 – 2018 rok.

  Przyjęty plan dochodów i wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:
	Lata 
	Dochody 
	Wydatki 

	2013
	23.661.608,77
	24.578.411,22

	2014
	24.299.131,98
	24.050.848,74

	2015
	24.459.163,26
	23.606.968,51

	2016
	29.750.075,50
	30.220.741,50

	2017
	22.632.599,00
	22.521.178,00

	2018
	23.320.301,00
	23.286.324,00

	2019
	23.786.707,00
	23.783.707,00

	2020
	24.262.440,00
	24.262.440,00


Pożyczki i kredyty zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia oraz spłaty:

- pożyczki zaciągnięte w  2013 roku                                    – 960.456,91 zł.,

  w tym: na wyprzedzające finansowanie  650.717,00 zł.

- pożyczki zaciągnięte w 2014 roku                                      – 420.390,00 zł., 

  w tym: na wyprzedzające finansowanie  308.413,00 zł.

- pożyczki zaciągnięte w 2015 roku                                      – 281.844,00 zł.,  

   w tym: na wyprzedzające finansowanie  262.299,00 zł.

- pożyczki zaciągnięte w 2016 roku                                      -            0,00 zł.

                                            Plan                                             Wykonanie

Spłaty rat:     w 2013 –    436.645,00 zł.                                436.645,00 zł.

                          2014 –    728.157,00 zł.                                728.156,41 zł.

                          2015  -    676.152,00 zł.                                676.152,00 zł.

                          2016  -    109.985,00 zł.                                109.970,38 zł.
                          2017  -    111.421,00 zł.                                          -

                          2018  -      33.977,00 zł.                                          -

                          2019  -        3.000,00 zł.                                          -

                          2020  -            -                                                        -

Umorzenia pożyczek w 2016 r.  kwota                                    77.435,12 zł

Spłaty odsetek: w 2013 –   7.263,00 zł.                                      7.263,00 zł.

                              2014 – 19.590,84 zł.                                   19.590,84 zł.

                              2015  - 20.000,00 zł.                                   11.316,97 zł.

                              2016  - 10.000,00 zł.                                     6.134,84 zł. 

                              2017  -   9.000,00 zł.                                           -    

                              2018 -    1.000,00 zł.                                           - 

                              2019 -          -                                                      -

                              2020 -          -                                                      -     

           Prognoza planowanego wyniku budżetu w latach 2016 – 2020 uległa zmianie 
w wyniku wprowadzonych zmian kwot przychodów i rozchodów oraz dokonanej aktualizacji prognozowanych dochodów i wydatków  w  kolejnych latach.

          Wskaźnik  planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów,  bez uwzględnienia zobowiązań  związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok jest spełniony i przedstawia się następująco:  w 2016 roku                -  0,40 % , w 2017 roku  – 0,53 %, w  2018 roku – 0,15 % , w 2019 roku  0,01 %  oraz             w 2020 roku  - 0,00% . Z powyższych danych wynika, że najwyższy wskaźnik spłaty jest           w 2017 roku.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok przedstawia się następująco: w 2016 roku - 0,40 % ,                  w 2017 roku  -  0,53 % , w 2018 roku  – 0,15 %, w  2019 roku – 0,01 % oraz w 2020 roku         - 0,00%.  Z powyższych danych wynika, że najwyższy wskaźnik spłaty jest w 2017 roku.

Najwyższy wskaźnik  zadłużenia do dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla danego roku przedstawia się następująco: w 2016 roku  - 5,20 % ,  w 2017 roku  -  6,82 % , w 2018 roku  – 4,53 %, w  2019 roku – 4,09 % oraz w 2020 roku – 4,00 %.       
Z powyższych danych wynika, że najwyższy wskaźnik zadłużenia jest w 2017 roku.

    Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną  z 3 poprzednich lat) przedstawia się następująco: w 2016 roku   - 9,38 % ,           w 2017 roku   -  7,88 % , w 2018 roku  – 7,38 % , w  2019 roku – 5,52%,  w 2020 roku           – 5,15 %.  Z powyższych danych wynika, że najwyższy wskaźnik spłaty jest w 2016 roku.


Na lata 2016 – 2020 w planie WPF zostały zabezpieczone  środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz spłatę rat pożyczek w ramach planowanej nadwyżki budżetowej. Zadłużenie Gminy Osięciny na dzień 31 grudnia 2016r. wynosi  70.977,00  zł.,
co stanowi w relacji do planowanych dochodów 0,24 %. Kwota długu jest zgodna                  z harmonogramem ustalonym na podstawie umów z bankami.

W latach 2016 – 2020 zostaje spełniony wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy 
o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa w części dotyczącej prognozy kwoty długu spełnia wymogi art. 242-244 ustawy o finansach publicznych na 2016 rok i lata następne. 
Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Osięciny w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Osięciny za            2016 rok  nie budzi zastrzeżeń co do realności zaplanowanego budżetu.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzono 
w oparciu o ustawę  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870  z późn. zm.).

